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ส่วนที่  1  
บทนำ

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  นั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญ  ในการบริหารงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการประเมินผลการดำเนินงาน    แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการที่แสดงถึง  เป้าหมาย   รายละเอียดกิจกรรม    งบประมาณ    และระยะเวลาที่ชัดเจน  เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน  ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
1. ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1.1  เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปี 2559
1.2  เป็นเอกสารที่แสดงแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่นำมาปฏิบัติจากแผนพัฒนา 3 ปี 

1.3  เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา 3 ปี กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อเป็นกรอบแนวทางของคณะผู้บริหาร  ในการที่จะนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ
2. เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
3. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่  มีความชัดเจน  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ให้ตำบลคูเมืองเป็นตำบลที่น่าอยู่และยั่งยืน
5. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลคูเมืองให้เท่าเทียมกัน
6. เพื่อให้การติดตามการดำเนินการและการประเมินผล  มีความสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

     จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนดังนี้

    1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 


    2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
- 2 -

ขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
[image: image1]                      

                                                                                                                           















- 3 –

4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  หลังจากที่มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี


2.  การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


3.  การบริหารจัดการมีความชัดเจนขึ้น การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงาน ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐาน ของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วน
 

4. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์  ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะ ผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และ ความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร ทำให้ตำบลคูเมืองเป็นตำบลที่น่าอยู่และยั่งยืน


5. ทำให้เกิดการประสานงานทีดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทาให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร



6.  สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด
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ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ





    3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ





    5

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   อำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ

	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 แนวทาง  การพัฒนาสาธารณูปโภค (คมนาคมและขนส่ง)
     1.2 แนวทาง  การพัฒนาสาธารณูปโภค (ระบบน้ำเสีย)
     1.3 แนวทาง  การพัฒนาสาธารณูปโภค (งานกิจการประปา)

	18
3
2


	
	2,739,000

445,000

690,000
	
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา


	รวม
	23
	27.38
	3,874,000
	34.59
	

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
     2.1 แนวทาง การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
     2.2 แนวทาง การพัฒนางานสวัสดิการสังคม
     2.3 แนวทาง การพัฒนาการศึกษา
     2.4 แนวทาง การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     2.5 แนวทาง การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

     2.6 แนวทาง การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	5

1

18

9

2

1
	
	110,000
15,000
5,122,800
415,000
160,000
60,000
	
	ส่วนสวัสดิการฯ/ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร


	รวม
	36
	42.86
	5,882,800
	52.52
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	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ

	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
     3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

     3.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     3.3 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     3.4 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	3
3
1
6
	
	60,000
240,000
140,000
93,000

	
	สำนักปลัด
สำนักปลัด/ส่วนสวัสดิการฯ
สำนักปลัด/ส่วนสวัสดิการฯ
สำนักปลัด


	รวม
	13
	15.48
	533,000
	4.76
	

	2. 4.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.      4.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น

	7
	
	266,000
	
	กองการศึกษา/
ส่วนสวัสดิการฯ


	รวม
	7
	8.33
	266,000
	2.37
	

	4. 5 .ยุทธศาสตร์ การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น
    5.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี  

	1
	
	300,000
	
	สำนักปลัด

	รวม
	1
	1.19
	300,000
	2.68
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	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ

	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวม
     6.1  แนวทาง การพัฒนาด้านการบำบัดฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
	4
	
	345,000
	
	สำนักปลัด/ส่วนส่งเสริมการเกษตร

	รวม
	4
	4.76
	345,000
	3.08
	

	รวมทั้งสิ้น
	84
	
	11,200,800
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค (คมนาคมและขนส่ง)
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บ้านพลไว หมู่ที่ 3,8
	ขนาดกว้าง  15  เมตร   ยาว  27 เมตร  
จำนวน  1  หลัง
	700,000
	บ้านสำโรง หมู่ที 1๐
	ส่วนโยธา
	ม.ค. – พ.ค.59

	2
	ปรับปรุงต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชน บ้านสำโรง  หมู่ที่  10
	ขนาดไม่น้อยกว่า  4  เมตร  ยาว  6  เมตร  
จำนวน  1  หลัง  
	50,000
	บ้านพลไว  หมู่ที่ ๓
	ส่วนโยธา
	ม.ค. – พ.ค.59

	3
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม  โรงสีข้าวบ้านคูเมือง  หมู่ที่  11
	จำนวน  1  หลัง  
(รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.  กำหนด)     
	60,000
	บ้านขาม หมู่ที ๕
	ส่วนโยธา
	ม.ค. – พ.ค.59

	4
	ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์อื่นๆบ้านคุ้ม  หมู่ที่  2   
	 1.ไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว     2.เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 650 วัตต์  จำนวน 1 เครื่อง     3.ลำโพงฮอร์น(Horn) ขนาด 12 นิ้ว  จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ตัว ฯ   
	100,000
	บ้านบ้านคุ้ม  หมู่ที่  2
	ส่วนโยธา
	มิ.ย. – ส.ค.59

	5
	ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์อื่นๆบ้านคูเมือง หมู่ที่  1
	1.ไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว     2.เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 650 วัตต์  จำนวน 1 เครื่อง     3.ลำโพงฮอร์น(Horn) ขนาด 12 นิ้ว  จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ตัว ฯ   
	100,000
	บ้านคูเมือง หมู่ที่  2
	ส่วนโยธา
	มิ.ย. – ส.ค.59

	6
	ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์อื่นๆบ้านคูเมือง หมู่ที่  11
	1.ไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว     2.เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 650 วัตต์  จำนวน 1 เครื่อง     3.ลำโพงฮอร์น(Horn) ขนาด 12 นิ้ว  จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ตัว ฯ   
	100,000
	บ้านคูเมือง หมู่ที่  11
	ส่วนโยธา
	มิ.ย. – ส.ค.59

	7
	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1  
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 70 เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย      
	200,000
	บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1  
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59
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	8
	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2
	ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 70 เมตร  หนา 0.15 เมตรพร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  
	200,000
	บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59

	9
	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6
	ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร   ยาว 90 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.00- 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  
	250,000
	บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59

	10
	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง  หมู่ที่ 7
	ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร   ยาว 45 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
	100,000
	บ้านสำโรง  หมู่ที่ 7
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59

	11
	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้ม  หมู่ที่ 9  
	ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00   เมตร    ยาว 115 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.00- 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1  
	253,000
	บ้านคุ้ม  หมู่ที่ 9  
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59

	12
	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร    ยาว 35  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.00- 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย
	100,000
	บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59

	13
	ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 12  
	ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร   ยาว 45 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงท่อระบายน้ำ 1 จุด พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร  
	100,000
	บ้านขาม หมู่ที่ 12  
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59

	14
	ก่อสร้างถนนดิน  สายบ้านคุ้ม  
หมู่ที่ 2 – บ้านกระเดา
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  250 เมตร
	70,000
	สายบ้านคุ้ม  หมู่ที่ 2 – บ้านกระเดา
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59

	15
	ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านขาม-ป่าช้า 
หมู่ที่ 5  
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  305 เมตร  
	63,000
	สายบ้านขาม-ป่าช้า หมู่ที่ 5  
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59

	16
	ยกระดับถนนดิน สายบ้านคุ้ม หมู่ที่ 6
	ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  705 เมตร
	100,000
	สายบ้านคุ้ม หมู่ที่ 6
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59
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	17
	ปรับปรุงถนนดิน สายบ้านคุ้ม หมู่ที่  9  สายหนองโสน – หนองสามแสน
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 410 เมตร
	93,000
	สายหนองโสน – หนองสามแสน
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59

	18
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านขาม -หนองสามเส้า
	ขนาดกว้าง 2.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 555 เมตร
	100,000
	สายบ้านขาม-หนองสามเส้า
	ส่วนโยธา
	เม.ย. – ก.ค.59


1.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค (งานบำบัดน้ำเสีย)

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 5
	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ  คสล.  รวมความยาวไม่น้อยกว่า 195  เมตร และป้ายโครงการ  
จำนวน 1 ป้าย
	245,000
	บ้านขาม  หมู่ที่  5
	ส่วนโยธา
	มิ.ย. – ก.ย.59

	2
	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 4,7,10
	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 0.60 เมตร  รวมความยาวไม่น้อยกว่า78  เมตร
	100,000
	บ้านสำโรง  หมู่ที่  ๔,7,10
	ส่วนโยธา
	มิ.ย. – ก.ย.59

	3
	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม  หมู่ที่ 12  
	ขนาดกว้าง 0.25 ถึง 0.40  เมตร ลึก 0.30 เมตร ถึง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวไม่น้อยกว่า  85  เมตร   
	100,000
	บ้านขาม  หมู่ที่  12
	ส่วนโยธา
	มิ.ย. – ก.ย.59


1.3 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค (งานกิจการประปา)

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน   บ้านสำโรง  หมู่ที่   4,7,10
	ขนาดท่อ  PVC  4  นิ้ว   ชั้น   8.5  (บานหัว)

 พร้อมกลบดินฝังท่อและอุปกรณ์ประปาต่างๆและอื่นๆ
	630,000
	บ้านสำโรง  หมู่ที่   4,7,10
	ส่วนโยธา
	มิ.ย. – ก.ย.59

	2
	ขุดเจาะบ่อบาดาล  จำนวน 1 บ่อ  เพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค ของระบบประปาบ้านคุ้ม  หมู่ที่ 2,6,9  
	ขนาดท่อ Ø  6 นิ้ว  ชั้น 13.5   
	60,000
	บ้านคุ้ม  หมู่ที่ 2,6,9  
	ส่วนโยธา
	มิ.ย. – ก.ย.59
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา พันธุ์ปลา พันธุ์กบ พันธุ์ไก่ พันธุ์เป็ด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
	20,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนสวัสดิการฯ
	ธ.ค.58 – ก.ย.59

	2
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน
	20,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนสวัสดิการฯ
	ธ.ค.58 – ก.ย.59

	3
	เพิ่มประสิทธิภาพหารผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการดำเนินโครงการ  
	30,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนส่งเสริมการเกษตร
	ธ.ค.58 – ก.ย.59

	4
	โครงการอบรมพัฒนาสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
	โครงการอบรมพัฒนาสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
	10,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนสวัสดิการฯ
	ธ.ค.58 – ก.ย.59

	5
	โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ดฟางในตะกร้า
	โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ดฟางในตะกร้า
	30,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนส่งเสริมการเกษตร
	ธ.ค.58 – ก.ย.59


2.2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
	เพื่อสนับสนุนดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน
	15,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนสวัสดิการฯ
	พ.ย.58 – ก.ค.59
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2.3 แนวทางพัฒนาการศึกษา 
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขต ตำบลคูเมือง
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตำบล
คูเมือง ทั้ง  5  แห่ง
	974,400
	โรงเรียนตำบล
คูเมืองทุกแห่ง
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	2
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมพร้อมดื่ม  
	จัดซื้ออาหารเสริมนมพร้อมดื่มให้กับ  ศพด.และโรงเรียนในเขตตำบล
คูเมืองทุกแห่ง
	1,438,900
	โรงเรียนตำบล
คูเมืองทุกแห่ง
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	3
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านคุ้ม
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านคุ้ม
	15,000
	โรงเรียนบ้านคุ้ม
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	4
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านพลไว
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านพลไว
	15,000
	โรงเรียนบ้านพลไว
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	5
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านคูเมือง
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านคูเมือง
	10,000
	โรงเรียนบ้าน
คูเมือง
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	6
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านสำโรง
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านสำโรง
	15,000
	โรงเรียนบ้านสำโรง
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	7
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านขาม
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านขาม
	10,000
	โรงเรียนบ้าน
ขาม
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	8
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	80,000
	ตำบลคูเมือง
	กองการศึกษาฯ
	ม.ค.59

	9
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสำโรง
	อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสำโรง
	25,000
	ร.ร.บ้านคูเมือง
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	10
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาการเด็กปฐมวัย 
	ส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาการเด็กปฐมวัย ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง
	20,000
	ศพด. ทั้ง 5 แห่ง
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	11
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตตำบลคูเมือง
	100,000
	ศพด. ทั้ง 5 แห่ง
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	12
	ค่าต่อเติมปรับปรุงพื้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง
	ค่าต่อเติมปรับปรุงพื้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง
	89,500
	ศพด.บ้านสำโรง
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59
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	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	13.
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคุ้ม
	90,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพลไว
	กองการศึกษาฯ
	มี.ค. – มิ.ย.59

	14.
	ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม
	ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขาม
	100,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคูเมือง
	กองการศึกษาฯ
	มี.ค. – มิ.ย.59

	15.
	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลไว
	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลไว
	80,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคุ้ม
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	16
	ค่าติดตั้งเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง
	ค่าติดตั้งเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคูเมือง
	80,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม
	กองการศึกษาฯ
	มี.ค. – มิ.ย.59

	17
	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง
	20,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	18
	อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ทั้ง5 แห่ง
	อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 
ทั้ง 5 แห่ง
	1,960,,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง
	กองการศึกษาฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59



2.4 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ทรายอะเบท วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ำยาฆ่าเชื้อในการควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ
	100,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนสาธารณสุขฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	2
	อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ  อสม. 
จำนวน 12 หมู่บ้าน
	180,000
	ตำบลคูเมือง
	ตำบลคูเมือง
	ธ.ค.58 – ก.ค.59

	3
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคุ้ม/บ้านสำโรง
	20,000
	ตำบลคูเมือง
	รพ.สต.คุ้ม
รพ.สต.สำโรง
	ธ.ค.58 – ก.ค.59

	4
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	30,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนสาธารณสุขฯ
	ก.พ. – เม.ย.59
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	5
	โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ
	โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ
	30,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนสาธารณสุขฯ
	ม.ค. – ส.ค..59

	6
	โครงการชุมชนตำบลคูเมืองน่าอยู่ปราศจากขยะมูลฝอย
	โครงการชุมชนตำบลคูเมืองน่าอยู่ปราศจากขยะมูลฝอย
	15,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนสาธารณสุขฯ
	ม.ค. – ส.ค..59

	7
	โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
	โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี-นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
	30,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนสาธารณสุขฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	8
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และเพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคต่างๆ
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และเพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคต่างๆ
	20,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนสาธารณสุขฯ
	ม.ค. – ส.ค..59

	9
	โครงการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้มและบ้านสำโรง
	โครงการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้มและบ้านสำโรง
	20,000
	ตำบลคูเมือง
	รพ.สต.คุ้ม.สำโรง


	ม.ค. – ส.ค..59



2.5  แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่
	100,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนสวัสดิการฯ
	ม.ค.58 – ก.ค.59

	2
	อุดหนุนการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน
	อุดหนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ต.คูเมือง ทุกหมู่
	60,000
	อบต.คูเมือง
	ส่วนสวัสดิการฯ
	ต.ค.58 – ก.ย.59



2.6  แนวทางพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
	60,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนส่งเสริมการเกษตร
	ม.ค. – ก.ย.59
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	โครงการ อบต. พบประชาชน
	จัดกิจกรรม อบต. พบประชาชน
	30,000
	ตำบลคูเมือง
	สำนักปลัด
	มี.ค. – เม.ย.59

	2.
	โครงการจัดประชาคมตำบล
	จัดประชุมประชาคม/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
	10,000
	ตำบลคูเมือง
	สำนักปลัด
	มี.ค. – พ.ค.59

	3.
	โครงการจัดทำแผนชุมชนและกระบวนการประชาธิปไตยระดับชุมชน
	สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกระบวนการประชาธิปไตยระดับชุมชน
	20,000
	ตำบลคูเมือง
	สำนักปลัด
	ก.พ. – เม.ย.59



3.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	อบรมฝึกซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนนและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
	จัดอบรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
	20,000
	อบต.คูเมือง
	สำนักงานปลัด
	พ.ย.58 – ส.ค.59

	2.
	อบรมสมาชิก อปพร.ใหม่ และทบทวนสมาชิก อปพร.เดิม
	จัดอบรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
	120,000
	อบต.คูเมือง
	สำนักงานปลัด
	ม.ค. – ก.ย.59

	3.
	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  
	ค่าใช้จ่ายในการผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวให้กับสูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาส  
	100,000
	อบต.คูเมือง
	ส่วนสวัสดิการสังคม
	พ.ย.58 – ก.พ.59



3.3 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	โครงการจัดตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนเนื่องในวันเทศกาลสำคัญต่าง ๆ
	จัดตั้งจุดตรวจเพื่อให้บริการประชาชนในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
	140,000
	หมู่บ้านในเขต 
ต.คูเมือง
	สำนักปลัด
	ธ.ค.57 – เม.ย.59
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3.4 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	โครงการส่งเสริมผลิตสินค้า OTOP ของตำบล
	จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
	10,000
	อบต.คูเมือง
	ส่วนสวัสดิการ
	ม.ค. – ส.ค.59

	2
	อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

	เพื่ออุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา
	36,000
	หมู่บ้านในเขต ตำบล
คูเมือง
	ส่วนสวัสดิการ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	3
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPอำเภอมหาชนะชัยสู่ความเป็นเลิศ 
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPอำเภอมหาชนะชัยสู่ความเป็นเลิศ 
	10,000
	อ.มหาชนะชัย
	ส่วนสวัสดิการ
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	4
	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย 
	15,000
	อ.มหาชนะชัย
	สำนักปลัด
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	5
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เขตตำบล
คูเมือง
	20,000
	อบต.คูเมือง
	สำนักปลัด
	ต.ค.58 – ก.ย.59

	6
	การดำเนินการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
	ค่าใช้จ่ายการดำเนินการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
	2,000
	อบต.คูเมือง
	ส่วนส่งเสริมการเกษตร
	ต.ค.58 – ก.ย.59
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี ท้องถิ่น

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  
	40,000
	หมู่บ้านในเขต ตำบลคูเมือง
	ส่วนสวัสดิการฯ
	เม.ย.59

	2
	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	30,000
	ตำบลคูเมือง
	กองการศึกษาฯ
	มี.ค. – ก.ย.59

	3
	ประเพณีแห่มาลัย
	จัดกิจกรรมประเพณีแห่มาลัยร่วมกับ อ.มหาชนะชัย
	50,000
	ตำบลคูเมือง
	กองการศึกษาฯ
	ก.พ.59

	4
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
	เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

ทั้ง 12 หมู่
	96,000
	ตำบลคูเมือง
	กองการศึกษาฯ
	เม.ย.-พ.ค.59

	5
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
	เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

จังหวัดยโสธร
	10,000
	จังหวัดยโสธร
	กองการศึกษาฯ
	เม.ย.-พ.ค.59

	6
	อุดหนุนโครงการจัดงานปริวาสกรรมวิปัสสนากรรมฐานให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลคูเมือง  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปริวาสกรรมวิปัสนากรรมฐาน  ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลคูเมือง  
	20,000
	วัดป่าบ้านคุ้ม
	กองการศึกษาฯ
	ม.ค.59 – มิ.ย.59

	7
	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ
	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ
	20,000
	บ้านสำโรง
	ส่วนสวัสดิการฯ
	ม.ค. – ก.ย.59


5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.1 แนวทางการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
	จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.คูเมือง  
	300,000
	อบต.คูเมืองฯลฯ
	สำนักงานปลัด
	ธ.ค.58 – ก.ค.59
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6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบำบัดฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการ เช่น โครงการการปลูกหญ้าแฝก , โครงการอาสาปลูกป่า800ล้านกล้าฯเป็นต้น เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
	20,000
	ที่สาธารณะฯตำบลคูเมือง
	ส่วนส่งเสริมการเกษตร
	ม.ค. – ส.ค.58

	2
	โครงการฟื้นฟูและปลูกป่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ตำบลคูเมือง  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูและปลูกป่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ตำบลคูเมือง  
	25,000
	ที่สาธารณะฯตำบลคูเมือง
	ส่วนส่งเสริมการเกษตร
	ม.ค. – ก.ย.58

	3
	ค่าขุดดิน  ทำร่องดินและคันคู  บริเวณรอบที่สาธารณะดงคูเมือง
	ค่าขุดดิน  ทำร่องดินและคันคู  บริเวณรอบที่สาธารณะดงคูเมือง   บ้านคูเมือง   เพื่อทำแนวเขตพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจน  
	150,000
	ดงคูเมือง
	สำนักงานปลัด
	ม.ค. – ก.ย.58

	4
	ค่าขุดดิน  ทำร่องดินและคันคู  บริเวณรอบที่สาธารณะดงหนองพี่
	ค่าขุดดิน  ทำร่องดินและคันคู  บริเวณรอบที่สาธารณะดงหนองพี่   บ้านคูเมือง   เพื่อทำแนวเขตพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจน  
	150,000
	ดงหนองพี่
	สำนักงานปลัด
	ม.ค. – ก.ย.58
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โครงการกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  ปีงบประมาณ  2555

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





คณะกรรมการสนับสนุน


จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น








หน่วยงานอื่น





ทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการ


ดำเนินงาน





คณะกรรมการ


พัฒนาท้องถิ่น





เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น





คณะกรรมการ


พัฒนาท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่น


ให้ความเห็นชอบ








ประกาศใช้








