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องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอมหาชนะชัย    จังหวัดยโสธร
คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  นั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญ  ในการบริหารงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการประเมินผลการดำเนินงาน    แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการที่แสดงถึง  เป้าหมาย   รายละเอียดกิจกรรม    งบประมาณ    และระยะเวลาที่ชัดเจน  เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน  ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่  1  
1.  บทนำ

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  นั้น  แผนการดำเนินงาน
เป็นเครื่องมือสำคัญ  ในการบริหารงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการประเมินผลการดำเนินงาน    แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการที่แสดงถึง  เป้าหมาย   รายละเอียดกิจกรรม    งบประมาณ    และระยะเวลาที่ชัดเจน  เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน  ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อเป็นกรอบแนวทางของคณะผู้บริหาร  ในการที่จะนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ
2. เพื่อควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การติดตามการดำเนินการและการประเมินผล  มีความสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณ  และระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการแต่ละโครงการ
3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ  26  ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน    ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา    รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ   และหน่วยงานอื่นที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  หลังจากที่มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  


2.  การควบคุมการดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


3.  การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ


4.  รู้ถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  ในการดำเนินการในแต่ละโครงการ / กิจกรรม
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง
     1.2  แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค
	25
-
	
	3,193,500
-
	
	ส่วนโยธา


	รวม
	25
	33.33
	3,193,500
	33.89
	

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1  แนวทางพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
     2.2  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
     2.3  แนวทางพัฒนาการศึกษา
     2.4  แนวทางพัฒนาด้านสาธารณสุข
     2.5  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     2.6  แนวทางพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
     2.7  แนวทางพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากฯ
	2
2
16
 2
4
3
2
	
	150,000

150,000

3,782,420

280,000

182,000

158,000

130,000
	
	ส่วนการศึกษา
ส่วนการศึกษา
ส่วนการศึกษา
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

	รวม
	31
	41.33
	4,832,420
	51.29
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	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
     3.1  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
     3.2  แนวทางพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
     3.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
     3.4  แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	3
1
1
3
	
	100,000

100,000

100,000

120,000
	
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
ส่วนการศึกษา
สำนักปลัด

	รวม
	8
	10.67
	420,000
	4.46
	

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมฯ
     4.1  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
    
	1

	
	10,000
	
	ส่วนการศึกษา


	รวม
	1
	1.33
	10,000
	0.10
	

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     5.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
     5.2  แนวทางการพัฒนาการจัดการที่สาธารณะประโยชน์
	-
-
	
	-
-
	
	

	รวม
	-
	-
	-
	-
	

	6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาฯ
     6.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี
	8
	
	215,000
	
	ส่วนการศึกษา

	รวม
	8
	10.67
	215,000
	2.28
	

	7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     7.1  แนวทางการพัฒนา อปท.โดยการบริหารจัดการที่ดี
	2
	
	660,000
	
	สำนักปลัด

	รวม
	2
	2.67
	660,000
	7.00
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   หมู่ที่ 1
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  300.00 เมตร หนา 0.10  เมตร
	72,000
	บ้านคูเมือง หมู่ที 1
	ส่วนโยธา
	ม.ค. – พ.ค.56

	2.
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   หมู่ที่ 2
	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว  500.00 เมตร หนา  0.10 เมตร
	99,000
	บ้านคุ้ม-บ้านคูเมือง  หมู่ที่ 2
	ส่วนโยธา
	ม.ค. – พ.ค.56

	3.
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   หมู่ที่ 4
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  320.00เมตร หนา  0.10 เมตร
	99,000
	บ้านสำโรง-หนองบัวหล่น
หมู่ที่ 4
	ส่วนโยธา
	ม.ค. – พ.ค.56

	4.
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   หมู่ที่ 6
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  320.00 เมตร หนา  0.10 เมตร
	99,000
	บ้านคุ้ม หมู่ที่  6
	ส่วนโยธา
	ม.ค. – พ.ค.56

	5.
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   หมู่ที่ 6
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา  0.10 เมตร
	30,000
	บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6
	ส่วนโยธา
	ม.ค. – พ.ค.56

	6.
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   หมู่ที่ 6
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00  เมตร หนา  0.10 เมตร
	36,500
	บ้านคุ้ม หมู่ที่  6
	ส่วนโยธา
	ม.ค. – พ.ค.56

	7.
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   หมู่ที่ 11
	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 500.00  เมตร หนา  0.10 เมตร
	99,000
	บ้านคูเมือง - บ้านคุ้ม
หมู่ที่  11
	ส่วนโยธา
	ม.ค. – พ.ค.56

	8.
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ     หมู่ที่ 5 
	ขนาด0.50 x0.60  เมตร  ยาว 48.00 เมตร หนา  พร้อมฝาปิด คสล.
	63,000
	บ้านขาม
หมู่ที่  5
	ส่วนโยธา
	ม.ค. – ก.ค.56

	9
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ     หมู่ที่ 7
	ขนาด0.50 x0.60  เมตร  ยาว 43.00 เมตร หนา  พร้อมฝาปิด คสล.
	55,900
	บ้านสำโรง หมู่ที่  7
	ส่วนโยธา
	ก.พ. – ก.ค.56

	10
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ     หมู่ที่ 10
	ขนาด0.40 x0.50  เมตร  ยาว 35.00 เมตร หนา  พร้อมฝาปิด คสล.
	45,000
	บ้านสำโรง หมู่ที่  10
	ส่วนโยธา
	ก.พ. – ก.ค.56

	11
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ     หมู่ที่ 12
	ขนาด0.50 x0.60  เมตร  ยาว 48.00 เมตร หนา  พร้อมฝาปิด คสล.
	63,000
	บ้านขาม  หมู่ที่  12
	ส่วนโยธา
	ก.พ. –ก.ค.56

	12
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ   อบต.คูเมือง
	ก้วาง 0.40 เมตร  ลึก 0.40 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.
	48,000
	หน้าสำนักงานอบต.คูเมือง
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ก.ค.56

	13
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
	ขนากว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร
	100,000
	บ้านคูเมือง  หมู่ที่ 1       
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ส.ค.56

	14
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
	ขนากว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.  1 จุด
	98,000
	บ้านคูเมือง  หมู่ที่ 1       
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ส.ค.56
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	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	15
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว  45.000  เมตร หนา  0.15 เมตร
	100,000
	บ้านพลไว หมู่ที่  8
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ส.ค.56

	16
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   หมู่ที่ 3
	ขนาดกว้าง 2.50 เมตรยาว 1,490.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย
	287,000
	บ้านพลไว-โนนส่วย
หมู่ที่ 3
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ส.ค.56

	17
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   หมู่ที่ 4
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.10  เมตร
พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย
	156,000
	บ้านสำโรง -โจดนาห่อม
หมู่ที่ 3
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ส.ค.56

	18
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   หมู่ที่ 6
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 379.00 เมตร หนา 0.10  เมตร
พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย
	117,000
	บ้านคุ้ม  หมู่ที่  6
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ส.ค.56

	19
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ     หมู่ที่ 5
	ขนาด0.40 x0.50  เมตร  ยาว 150.00 เมตร หนา  พร้อมฝาปิด คสล. และป้ายโครงการ  1 ป้าย
	208,000
	บ้านขาม  หมู่ที่  5
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ก.ย.56

	20
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ     หมู่ที่ 10
	ขนาด0.40 x0.50  เมตร  ยาว 180.00 เมตร หนา  พร้อมฝาปิด คสล. และป้ายโครงการ  1 ป้าย
	229,000
	บ้านขาม  หมู่ที่  10
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ก.ย.56

	21
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ     หมู่ที่ 12
	ขนาด0.50 x0.60  เมตร  ยาว 160.00 เมตร หนา  พร้อมฝาปิด คสล. และป้ายโครงการ  1 ป้าย
	208,000
	บ้านขาม  หมู่ที่  12
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ก.ย.56

	22
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11
	ขนาดกว้าง5.00 เมตรยาว  69.000  เมตร หนา  0.15 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ   1  ป้าย
	182,850
	บ้านคูเมือง หมู่ที่  11
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ก.ย.56

	23
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
	ขนาดกว้าง5.00 เมตรยาว 110.000  เมตร หนา  0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ   1  ป้าย
	291,000
	บ้านคุ้ม หมู่ที่  9
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ก.ย.56

	24
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  8
	ขนาดกว้าง4.00 เมตรยาว  76.000  เมตร หนา  0.15 เมตร
พร้อมลงท่อระบายน้ำ  1  จุด และป้ายโครงการ   1  ป้าย
	170,000
	บ้านพลไว หมู่ที่  8
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ก.ย.56

	25
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
	ขนาดกว้าง5.00 เมตรยาว  85.000  เมตร หนา  0.15 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ   1  ป้าย
	236,750
	บ้านคุ้ม  หมู่ที่  2
	ส่วนโยธา
	ก.พ.-ก.ย.56
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1.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	-


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
	จัดกิจการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
	50,000
	องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	2.
	หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งพืชกินได้
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการดำเนินโครงการ  
	100,000
	องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
	ส่วนส่งเสริมการเกษตรฯ
	พ.ย. – มิ.ย.56

	
	
	
	
	
	
	


2.2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	สงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
	สงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
	50,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	2
	ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพสตรี
	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  1 หลัง กว้าง 4.00เมตร  ยาว 6.00 เมตร 
	100,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56
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2.3 แนวทางพัฒนาการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านคุ้ม
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านคุ้ม
	15,000
	โรงเรียนบ้านคุ้ม
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55– ก.ย.56

	2.
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขต ตำบลคูเมือง
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตำบลคูเมือง ทั้ง  5  แห่ง
	1,546,000
	โรงเรียนตำบล
คูเมืองทุกแห่ง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	3.
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมพร้อมดื่ม  
	จัดซื้ออาหารเสริมนมพร้อมดื่มให้กับ  ศพด.และโรงเรียนในเขตตำบลคูเมืองทุกแห่ง
	1,437,920
	โรงเรียนตำบล
คูเมืองทุกแห่ง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	4.
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านพลไว
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านพลไว
	15,000
	โรงเรียนบ้านพลไว
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	5.
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านคูเมือง
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านคูเมือง
	10,000
	โรงเรียนบ้าน
คูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	6.
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านสำโรง
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านสำโรง
	15,000
	โรงเรียนบ้านสำโรง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	7.
	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขาม
	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านขาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	15,000
	โรงเรียน
บ้านขาม
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	8.
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	30,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ม.ค.56

	9.
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศพด.ทั้ง  5  แห่ง  เช่นแรง  ไม้กวาด ฯลฯ 
	51,900
	ศพด. ทั้ง 5 แห่ง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	10.
	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
	จัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง
	726,600
	ศพด. ทั้ง 5 แห่ง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	11.
	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวให้กับ  ศพด.
	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านขาม   บ้านคูเมือง  บ้านสำโรง
	100,000
	ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านขาม   บ้านคูเมือง  บ้านสำโรง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55– ก.ย.56

	12.
	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	จัดซื้อเครื่องเล่น วีซีด - ดีวีดี
	5,000
	ศูนย์ ฯ บ้านสำโรง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56
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	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	13.
	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพลไว
	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพลไว
	55,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพลไว
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	14.
	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคูเมือง
	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคูเมือง
	30,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.55 – ก.ย.56

	15.
	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคุ้ม
	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคุ้ม
	55,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคุ้ม
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.54 – ก.ย.55

	16
	ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม
	ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม
	30,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม
	ส่วนการศึกษา
	



2.4 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ทรายอะเบท วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ำยาฆ่าเชื้อในการควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ
	160,000
	ตำบลคูเมือง
	สำนักปลัดฯ
	มี.ค. – เม.ย.55

	2.
	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ
 อสม. จำนวน 12 หมู่บ้าน
	120,000
	ตำบลคูเมือง
	รพ.สต.คุ้ม
รพ.สต.สำโรง
	ต.ค.54 – ก.ย.55

	3.
	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  
	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง  จำนวน  1  เครื่อง
	65,000
	ตำบลคูเมือง
	สำนักปลัดฯ
	ม.ค. – ก.พ.55
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2.5 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ
	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	40,000
	ตำบลคูเมือง
	สำนักปลัดฯ
	มี.ค. – ก.ย.54

	2.
	การดำเนินการนำเยาวชนผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายอบรมฟื้นฟู
	นำเยาวชนผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายอบรมฟื้นฟู จำนวน 10  ราย
	23,000
	ตำบลคูเมือง
	สำนักปลัดฯ
	ต.ค. – พ.ย.54

	3.
	โครงการฝึกอบรมแกนนำต้ายยาเสพติด
	อบรมแกนนำต้านยาเสพติดตำบลคูเมือง
	15,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	เม.ย. – พ.ค.54

	4.
	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ที่ทำการปกครอง อ.มหาชนะชัย
	อุดหนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อ.มหาชนะชัย
	10,000
	อำเภอมหาชนะชัย
	ที่ทำการปกครอง อ.มหาชนะชัย
	ต.ค. 54 – ก.ย.55


2.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	จัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ
	จัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ
 ครั้งที่ 12
	80,000
	อบต.หัวเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ธ.ค.54 – ก.พ.55

	2.
	อุดหนุนการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน
	อุดหนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ต.คูเมือง ทุกหมู่
	48,000
	อบต.คูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.54 – ก.ย.55

	3.
	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต.คูเมือง  
	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต.คูเมือง  
	20,000
	อบต.คูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.54 – ก.ย.55

	4.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องที่-ท้องถิ่นสัมพันธ์
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องที่-ท้องถิ่นสัมพันธ์
	30,000
	อบต.คูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	เม.ย. – พ.ค.55
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2.7 แนวทางพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง
	40,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนส่งเสริมการเกษตร
	ม.ค. – ก.ย.55

	2.
	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ต.คูเมือง
	10,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนส่งเสริมการเกษตร
	ม.ค. – ก.ย.55
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	โครงการ อบต. พบประชาชน
	จัดกิจกรรม อบต. พบประชาชน
	40,000
	ตำบลคูเมือง
	สำนักปลัดฯ
	มี.ค. – เม.ย.55

	2.
	โครงการจัดประชาคมตำบล
	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
	20,000
	ตำบลคูเมือง
	สำนักปลัดฯ
	มี.ค. – พ.ค.55

	3.
	โครงการจัดทำแผนชุมชนและกระบวนการประชาธิปไตยระดับชุมชน
	สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกระบวนการประชาธิปไตยระดับชุมชน
	20,000
	ตำบลคูเมือง
	สำนักปลัดฯ
	ก.พ. – เม.ย.55



3.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	จัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้ประชาชน
	จัดซื้อผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้ประชาชน
	100,000
	อบต.คูเมือง
	สำนักงานปลัดฯ
	พ.ย. – ธ.ค.54



3.3 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	โครงการจัดตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนเนื่องในวันเทศกาลสำคัญต่าง ๆ
	จัดตั้งจุดตรวจเพื่อให้บริการประชาชนในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
	100,000
	หมู่บ้านในเขต ต.คูเมือง
	สำนักปลัดฯ
	ธ.ค.54 – เม.ย.55
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3.4 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	โครงการจัดกิจกรรมชุมชนห่วงใยผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมชุมชนห่วงใยผู้สูงอายุ
	50,000
	หมู่บ้านในเขต ต.คูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	มี.ค. – เม.ย.55

	2.
	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
	จ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
	50,000
	อบต.คูเมือง
	สำนักงานปลัด
	ต.ค.54 – ก.ย.55

	3.
	โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็กและเยาวชน
	อบรมเสริมสร้างความเข้าใจผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็กและเยาวชน
	40,000
	อบต.คูเมือง
	สำนักงานปลัด
	พ.ค. – มิ.ย.55
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นให้แก่กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,11
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1,11
	8,000
	บ้านคูเมือง
 หมู่ 1,11
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.54 – ก.ย.55

	2.
	อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นให้แก่กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,6,9
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2,6,9
	12,000
	บ้านคุ้ม
 หมู่ 2,6,9
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.54 – ก.ย.55

	3.
	อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นให้แก่กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,8
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านพลไว หมู่ที่ 3,8
	8,000
	บ้านพลไว
 หมู่ 3,8
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.54 – ก.ย.55

	4.
	อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นให้แก่กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,7,10
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านสำโรง หมู่ที่ 4,7,10
	12,000
	บ้านสำโรง
 หมู่ 4,7,10
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.54 – ก.ย.55

	5.
	อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นให้แก่กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,12
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านขาม หมู่ที่ 5,12
	8,000
	บ้านขาม
 หมู่ 5,12
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.54 – ก.ย.55

	6.
	จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นเทียน ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทานฯ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในเขต ต.คูเมือง
	25,000
	วัดในเขต 
ต.คูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.54 – ก.ย.55
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	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	7
	จูงลูกจูงหลานเข้าวัด
	จัดโครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด
	10,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	มี.ค. – พ.ค.55

	8
	จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว
	จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว
	10,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค 54

	9
	จัดงานประเพณี ลงพระอุโบสถ
	จัดงานประเพณี ลงพระอุโบสถ
	10,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ก.ค. – ก.ย.55

	10
	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	10,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ส.ค. – ก.ย.55

	11
	ประเพณีแห่มาลัย
	จัดกิจกรรมประเพณีแห่มาลัยร่วมกับ อ.มหาชนะชัย
	50,000
	ตำบลคูเมือง
	ส่วนการศึกษาฯ
	ก.พ.55


5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.1 แนวทางการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1.
	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
	จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.คูเมือง  และหน่วยงานราชการอื่น กลุ่มองค์กรเอกชน กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านเป็นต้น
	350,000
	อบต.คูเมืองฯลฯ
	สำนักงานปลัด
	พ.ย.54 – ม.ค.55

	2.
	ส่งเสริมการศึกษาบุคลากรของ อบต.คูเมือง
	ส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับบุคลากรของ อบต.คูเมือง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา
	468,000
	อบต.คูเมือง
	
ส่วนการศึกษาฯ
	ต.ค.54 – ก.ย.55
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โครงการกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  ปีงบประมาณ  2555

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	ช่วงเวลาดำเนินการ

	1
	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย  อบจ.ยส.3309
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